Техническое задание

1. Общие сведения

Наименование проекта: Интерактивная обучающая игра по языку Python «RoboCode».

Заказчик: ГАПОУ УКСИВТ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», ИНН: 0274013749.

Исполнитель: Команда «CTRL.dev»:

- Хайретдинов Тимур Русланович;

- Бикмухаметов Эмин Маратович;

- Тагай Кирилл Андреевич.

1.1 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для обучения пользователей основам программирования на языке Python в интерактивной игровой форме. Основная задача - управление виртуальным роботом в лабиринте путём написания алгоритмического кода, что позволяет визуализировать логику работы программы и освоить синтаксис языка.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UX/UI)

Общие принципы:

- экран выбора уровней с отображением сложности и статуса лабиринтов;

- окно визуализации лабиринта и редактор кода с подсветкой синтаксиса;

- панель вывода результатов выполнения кода;

- таблицу лидеров со списком лучших игроков и фильтрацией по баллам;

- личный кабинет с формой редактирования профиля и историей активности.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: C#, JavaScript, SQL. Технологии и фреймворки: .NET (ASP.NET Core), React. СУБД: MySQL. Среда разработки: Visual Studio 2022, VS Code. Дополнительное ПО: MySQL Workbench, Docker Desktop.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Игрок»

- регистрация и авторизация в системе;

- написание, редактирование и запуск Python-скриптов во встроенном редакторе;

- прохождение уровней: выбор уровня, сбор ключей, достижение финиша;

- просмотр базы знаний по доступным командам Python;

- отслеживание личных баллов, количества попыток при прохождении уровня и места в глобальном рейтинге;

- просмотр списка доступных уровней с указанием их сложности и статуса.

1.3.2 Требования к роли «Администратор»:

- создание новых лабиринтов через конструктор создания уровней;

- блокировка и разблокировка учётных записей пользователей;

- настройка и создание команд в глобальном перечне команд, доступных игрокам.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

| Название этапа | Срок | Отчётность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Описание предметной области | 01.09.26 - 09.09.26 | Предметная область |
| Описание входной и выходной информации | 09.09.26 - 10.09.26 | Входные и выходные данные/документы |
| Разработка wireframe-прототипа | 10.09.26 - 22.09.26 | Wireframe интерфейса |
| Написание технического задания | 22.09.26 - 01.10.26 | ТЗ |
| Проектирование базы данных и структуры | 01.10.26 - 06.10.26 | База данных + структура |
| Разработка серверной части и Docker-контейнеров | 06.10.26 - 15.10.26 | Сервер + Docker |
| Разработка клиентского приложения | 15.10.26 - 25.10.26 | Приложение (клиент) |
| Разработка модульной схемы | 25.10.26 - 02.11.26 | Модульная схема |
| Тестирование и протокол тестирования | 02.11.26 - 11.11.26 | Протокол тестирования |
| Написание руководства пользователя | 11.11.26 - 17.11.26 | Руководство пользователя |
| Подготовка презентации | 17.11.26 - 24.11.26 | Презентация работы |
| Оформление отчёта по производственной практике | 24.11.26 - 26.11.26 | Отчёт по ПП |

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- данные о пользователях системы;

- конфигурация уровней лабиринта;

- исходный код программ на языке Python, отправляемый игроками на проверку;

- справочник доступных команд с их синтаксисом и описанием;

- данные о результатах прохождения.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться: отчёт о прогрессе игрока, таблица лидеров, справка о прохождении уровня, история попыток игрока, база знаний по доступным командам. Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1

| Наименование документа | Периодичность выдачи документа | Кол-во экз. | Куда передаются |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет о прогрессе игрока | По запросу пользователя | 1 | Пользователю |
| Таблица лидеров (рейтинг игроков) | По запросу пользователя | 1 | Пользователю |
| Справка о прохождении уровня | При успешном завершении уровня | 1 | Пользователю |
| Справка о истории попыток игрока | По запросу пользователя | 1 | Пользователю |
| Справка о базе знаний по доступным командам | По запросу пользователя | 1 | Пользователю |
| Отчёт об активности игроков по уровням | По запросу администратора | 1 | Администратору |

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 - 1.6.7.

Рисунок 1.6.2 - Отчет о прогрессе игрока

Рисунок 1.6.3 - Отчет о рейтинге игроков

Рисунок 1.6.4 - Справка о прохождении уровня

Рисунок 1.6.5 - Справка о истории попыток игрока

Рисунок 1.6.6 - Справка о базе знаний по доступным командам

Рисунок 1.6.7 - Отчет об активности игроков по уровням